## Slide 1: Organizaciones y Estándares relacionados con la administración (gestión) de proyectos:
Nombre de la organización | Estándar | Link
PMI (Project Management Institute) | PMBOK (Project Management Body of Knowledge) | https://www.pmi.org/
APM (Association for Project Management) | PRINCE2 ( Project IN Controlled Enviroments) | https://www.apm.org.uk/about-us/
PMAJ (Project anagement Association of Japan) | P2M (Project & Program Management for Enterprise Innovations) | https://www.pmaj.or.jp/ENG/p2m/p2m_guide/p2m_guide.html
IPMA (International Project Management Association) | ICB IPMA Competence Baseline | https://uv-mdap.com/programa-desarrollado/bloque-7-certificacion-ipma/presentacion-del-bloque-ipma/
ISO (International Organization for Standardization) | ISO 21500: Guía para la gestión de proyectos | https://www.iso.org/search.html?q=21500

## Slide 2: Organizaciones y Estándares PMI PMBOK
Publicó en 1987 la primera edición del PMBOK, Actualmente se utiliza la sexta edición
Provee guías y estándares para la dirección de proyectos para diferentes propósitos:
Brindar conocimiento y prácticas para la dirección de proyectos individuales (Proyectos),
Brindar conocimiento y prácticas para la dirección de proyectos empresariales (Organizaciones), y
El desarrollo, evaluación y certificación de personas (Personas).
El PMI fundado en 1969 en Estados Unidos
Reconocido a nivel mundial

## Slide 3: Organizaciones y Estándares PMI PMBOK
El PMBOK es un estándar reconocido ampliamente IEEE std 1490:2003
Reconoce 5 grupos de procesos básicos y 9 áreas de conocimiento comunes a casi todos los proyectos
Los procesos son descritos en términos de:
Entradas (documentos, planos, diseños, etc)
Herramientas y técnicas (mecanismos aplicados a las entradas)
Salidas (documentos, productos, etc)

## Slide 4: Organizaciones y Estándares PRINCE2
Se utiliza y es reconocido principalmente en Europa
Inicialmente solo se enfocaba en la administración de proyectos TIC´s
En su versión Prince2:2009 refresh administra todo tipo de proyectos
El PRINCE 2 inició su aplicación en el Reino Unido.
PRINCE fue desarrollado por la CCTA (Central Computer and Telecommunications
Agency: Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones) después renombrada como la OGC (Office of Government Commerce: Oficina Gubernamental de Comercio)

## Slide 5: Organizaciones y Estándares PRINCE2
Solo se enfoca a
Brindar conocimiento y prácticas para la dirección de proyectos empresariales (Organizaciones).
El método PRINCE2 describe como un proyecto debería dividirse en fases sencillas de organizar, permitiendo un control eficiente de los recursos y un progreso regular.

## Slide 6: Organizaciones y Estándares PRINCE2
La estructura del método PRINCE2 está organizada principalmente en tres partes:
componentes (8),
procesos(8 y 45 subprocesos) y
técnicas(3).
Los componentes son áreas de conocimiento que deben aplicarse al proyecto cuando corresponda, los componentes son implementados mediante los procesos, que son los elementos que explican qué debe ocurrir y cuándo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Las técnicas ofrecidas son métodos de trabajo de uso opcional pero muy recomendable.

## Slide 7: Organizaciones y Estándares P2M
El P2M inició su aplicación en Japón
Brindar conocimiento y prácticas para la dirección de proyectos individuales (Proyectos), y
Brindar conocimiento y prácticas para la dirección de proyectos empresariales (Organizaciones).

## Slide 8: Organizaciones y Estándares IPMA
El IPMA inició su aplicación en Suiza
Fundada en 1965
ha desarrollado sus guías y estándares para Proyectos y Personas; es decir se enfoca en:
Brindar conocimiento y prácticas para la dirección de proyectos individuales (Proyectos),
El desarrollo, evaluación y certificación de personas (Personas).
Utiliza el estándar ICB 4.0 (IPMA Competence baseline 4.0)

## Slide 9: Organizaciones y Estándares IPMA
ICB 3.0 (IPMA Competence Baseline 4.0) de IPMA representa la integración de todos los elementos de la gestión de proyectos como se han visto a través de los ojos del Jefe de Proyecto en la evaluación de una situación específica. Consta de 46 elementos de competencia que cubren:
Las técnicas de gestión de proyectos (20)
El comportamiento profesional del personal de gestión de proyectos (15)
Las relaciones con el contexto del proyecto (11)

## Slide 10: Organizaciones y Estándares ISO
ISO desarrolla normas internacionales. La certificación es realizada por organismos de certificación externos, que son en gran parte privados. Por lo tanto, una empresa u organización no puede ser certificada por ISO.
ISO (Organización Internacional de Normalización) inició en 1946.

## Slide 11: Organizaciones y Estándares ISO
– ISO 9000 - Gestión de la calidad
– ISO 14000 - Gestión ambiental
– ISO 18001 – Gestión de la PRL (OHSAS)
– ISO 31000 - Gestión del riesgo
– ISO 21500- GESTION DE PROYECTOS (Aprobada: Septiembre 2012)
– ISO 27001 - Gestión de seguridad en la información
– ISO 26000 - Responsabilidad social
– ISO 50001 - Gestión de la Energía
– ISO 20000 – Gestión de Servicios TI
Estándares de mayor utilización:

## Slide 12: Organizaciones y Estándares ISO 21500
Septiembre 2012, aparece ISO 21500 “Project Management – Guide to Project
Management”
Consta de 39 procesos directivos se reducen a la definición y relación entre procesos de entrada y salida con su documentación correspondiente, pero no desarrolla las herramientas y técnicas aplicables a cada proceso. Por eso, constituye una norma de principios y directrices como competencias
de Gestión y Dirección de Proyectos, y no entra en los requisitos y exigencias sobre herramientas y técnicas a emplear para realizar cada proceso.
Esto hace que inicialmente, sea una norma no certificable, pues al no explicitar requisitos y exigencias sobre los procesos, no se dispone de criterios explícitos para auditar su aplicación metodológica.

## Slide 13: Organizaciones y Estándares ISO 21500
Asociaciones como el Project Management Institute (PMI®), la Office of Government Commerce (OGC), la International Project Management Association (IPMA) y otras, han aportado sus respectivos estándares como el PMBoK® Guide, Fourth Edition (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments), ICB 3.0 (IPMA Competence Baseline 3.0), para desarrollar a través de la International Organization for Standardization (ISO) una norma que unifique los conceptos y procesos de la Gestión de Proyectos, denominándose ISO 21500 Project Management.
ISO 21500 Project Management constituye una guía en cuanto a principios y directrices a aplicar en los proyectos, y que sirva de referencia para procedimentar sistemas de gestión de proyectos dentro de la estructura funcional de las organizaciones. En particular, en PMBoK® del PMI es norma ANSI en Estados Unidos.

## Slide 14: Organizaciones y Estándares

## Slide 15: Parámetros principales en la gestión de proyectos
los tres parámetros principales que definen un proyecto software a lo largo de su ciclo de vida:
1. La funcionalidad que el sistema en construcción ha de proporcionar.
2. El plazo en que se debe desarrollar.
3. Los recursos de los que se dispone para ello (económicos, humanos, herramientas, métodos, etc.).
Estos parámetros influyen unos en otros de manera importante.
Funcionalidad
Costos Plazos
Calidad
Triángulo mágico
Si como lo indica DeMarco <<No puede controlarse lo que no se puede medir>>, parece evidente que para llevar a cabo la gestión de proyectos, la organización debe establecer un conjunto de procesos de medición.

## Slide 16: Procesos en la gestión de proyectos
La gestión de proyectos según el PMBOK es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir los requisitos del mismo.
En los más importantes guías de referencia y estándares (el estándar IEEE/EIA 12207, las guías SWEBOK y PMBOK), la gestión de proyectos se lleva a cabo a través de los siguientes procesos:
1. Iniciación y alcance del proyecto.
2. Planificación del proyecto.
3. Seguimiento del proyecto.
4. Revisión y evaluación del proyecto.
5. Cierre del proyecto.

## Slide 17: Procesos en la gestión de proyectos
1. Iniciación y alcance del proyecto. Incluye todas las actividades necesarias para decidir si el proyecto debe llevarse a cabo. Estas actividades incluyen la determinación y alcance de los objetivos, los estudios de viabilidad del proyecto y la revisión e inspección de los requisitos.
2. Planificación del proyecto. Incluyen las actividades de preparación del proyecto tales como la planificación del proceso, donde se decide el ciclo de vida y las herramientas a utilizar, la determinación de entregables, la estimación de costos, plazos y esfuerzo, la asignación de recursos a actividades, la planificación de la gestión de riesgos y la gestión de la calidad.

## Slide 18: Procesos en la gestión de proyectos
3. Seguimiento del proyecto. Una vez que el proyecto está en marcha resulta necesario un constante control del mismo que permitirá llevar a cabo acciones correctivas si la planificación y el actual curso del proyecto divergen. Otras tareas del seguimiento son el mantener alta la moral del equipo, y dependiendo del proyecto, mantener a la dirección de la organización informada del progreso.
4. Revisión y evaluación del proyecto. Es importante revisar si los requisitos han sido satisfechos, así como la eficiencia y eficacia con la que se ha llevado a cabo el proyecto.
5. Cierre del proyecto. Análisis post-mortem del proyecto, donde se aprende de los errores y se analizan posibles mejoras de cara a futuros proyectos.

## Slide 19: Fundamentos del PMI
La librería de estándares globales del PMI se agrupan en estándares de fundamentos, estándares de práctica y marcos de referencia, y en extensiones a los estándares.
Estándares de Fundamentos
Estos estándares proveen los fundamentos del conocimiento de la dirección de proyectos y representan las cuatro áreas de la profesión:
1. El enfoque a la dirección de proyectos
2. Programas,
3. Portafolios y
4. Organizacional.
Ellos son el fundamento sobre el cual se construyen los estándares de práctica y las extensiones específicas para distintas industrias.

## Slide 20: Estándares de fundamentos
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición.
La Guía del PMBOK®— Quinta Edición. Este estándar contiene las prácticas fundamentales que deben tener todos los directores de proyectos para lograr altos niveles de excelencia en los proyectos. El mismo es reconocido internacionalmente y le da a los directores de proyectos las herramientas esenciales para realizar la dirección de proyectos y entregar resultados a las organizaciones

## Slide 21: Estándares de fundamentos
El Estándar para la Dirección de Programas — Tercera Edición
Ayuda a los directores de programas a encontrar las mejores formas de lograr sus metas y de conducir al éxito de la organización. Tiene la habilidad de ayudar a evaluar una variedad de factores que vinculan a los proyectos bajo un programa y a brindar la mejor asignación de recursos entre dichos proyectos. Este estándar es una herramienta muy valiosa para los directores de programas, proyectos, portafolios y similar, así como para los interesados del proyecto y los gerentes senior.

## Slide 22: Estándares de fundamentos
El Estándar para la Dirección de Portfolios— Tercera Edición
Ofrece la información más actualizada referente a las prácticas aceptadas en la dirección de portafolios. Este estándar es una referencia fundamental para cualquiera que esté interesado en gestionar un portafolio de proyectos y programas.

## Slide 23: Estándares de fundamentos
Modelo de Madurez de la Dirección de Proyectos Organizacional (OPM3®) — Segunda Edición
Las organizaciones pueden beneficiarse al lograr madurar en su dirección de proyectos a nivel organizacional. Ello sucede cuando los proyectos no son ejecutados en forma aleatoria sino que derivan de la estrategia del negocio y sustentan las metas del mismo. OPM3® provee las herramientas que las organizaciones necesitan para medir su madurez contra un conjunto exhaustivo de mejores prácticas organizacionales

## Slide 24: Estándares de fundamentos
http://americalatina.pmi.org/latam/KnowledgeCenter/~/media/D673013D12D5405B905CFBEA24391B8D.ashx
Casos de estudio de América Latina
http://americalatina.pmi.org/latam/KnowledgeCenter/~/media/3517B83794A54A7DB206165104B73339.ashx
Chile
México
http://americalatina.pmi.org/latam/KnowledgeCenter/~/media/89EC0F88D7D3413EB949A08B88DB9768.ashx
Venezuela